大学生智能成长平台

项目计划书

项目名称：大学生智能成长平台

项目类型：Python 程序设计课程设计

项目周期：8 周

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 8 月 11 日

目  录

一、项目概述

二、项目目标

三、功能模块设计

四、技术架构方案

五、项目进度安排

六、关键技术难点与解决方案

七、风险评估与应对

八、测试计划

九、交付物清单

十、团队分工与协作

一、项目概述

项目名称：大学生智能成长平台

项目类型：Python 程序设计课程设计

项目周期：8 周

项目背景：

当前高校学生普遍缺乏系统化的学习管理和健康追踪工具，传统教务系统仅提供成绩查询，无法提供个性化分析与智能建议。本项目旨在构建一个集学习管理、四维健康评估、机器学习预测、AI 辅助决策于一体的综合性平台，助力大学生全面成长。

二、项目目标

2.1 核心目标

1. 构建数字孪生健康评估模型，量化学生学业、身体、心理、社交四维度状态

2. 实现机器学习成绩预测，准确率达到 85% 以上

3. 接入大语言模型提供个性化 AI 教练服务

4. 构建课程知识图谱，可视化展示知识依赖与掌握程度

5. 提供桌面 GUI 与 Web 双界面，满足不同使用场景

2.2 量化指标

| 指标项 | 目标值 |
| --- | --- |
| 支持课程数 | ≥ 5 门 |
| 学习记录存储 | ≥ 100 条 |
| 健康评估响应时间 | < 2 秒 |
| 成绩预测最少训练数据 | ≥ 3 条 |
| 风险预警规则数 | ≥ 7 条 |
| AI 教练支持模型数 | ≥ 3 种 |

三、功能模块设计

本项目共包含 12 个核心功能模块，覆盖数据采集、智能分析、可视化展示、AI 辅助全流程：

| 编号 | 模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 数据录入模块 | 学习记录、成绩、健康（身体/心理/社交）、个人信息、课程管理 |
| 3.2 | 仪表盘模块 | 综合健康度、风险等级、活跃告警、四维度评分概览 |
| 3.3 | 数字孪生模块 | 学业/身体/心理/社交四维度计算，雷达图+趋势折线图 |
| 3.4 | 成绩预测模块 | 线性回归/梯度提升两种算法，置信区间与及格概率输出 |
| 3.5 | 知识图谱模块 | NetworkX 有向图构建，掌握度着色，薄弱点识别 |
| 3.6 | AI 学习教练模块 | LLM 对话，上下文注入，多轮记忆，快捷操作 |
| 3.7 | 风险预警模块 | 7 条检测规则，四级风险分级，自动告警与解除 |
| 3.8 | 学习计划模块 | 薄弱点驱动，四阶段任务分配，进度追踪 |
| 3.9 | 资源推荐模块 | 三层匹配策略，按课程去重，多类型资源 |
| 3.10 | 专注度监测模块 | 实时专注指数，14 天趋势，30 天热力图 |
| 3.11 | 成长档案模块 | 周报/月报/学期报告自动生成 |
| 3.12 | 数据可视化模块 | 学习曲线、健康趋势、成绩雷达、知识热力图 |

四、技术架构方案

4.1 四层架构

项目采用四层架构设计，实现业务逻辑与界面的完全解耦，桌面 GUI 与 Web 界面共享同一套后端：

| 层次 | 技术栈 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | MySQL 8.4 + pymysql + DAO 模式 + threading.local | 数据库连接、CRUD 操作、数据模型定义 |
| 业务层 | Python 3.12 + scikit-learn + NetworkX + pandas | 健康计算、成绩预测、图谱分析、对话管理 |
| 服务层 | FastAPI + Uvicorn + Pydantic + 依赖注入 | HTTP 接口、请求校验、依赖注入 |
| 表现层 | PyQt5 + React 19 + TypeScript + ECharts + Tailwind | 界面渲染、用户交互、图表展示 |

4.2 数据库设计（15 张表）

| 类别 | 表名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础表 | student | 学生信息 |
| 基础表 | course | 课程目录 |
| 基础表 | student_course | 选课与成绩 |
| 学习表 | study_record | 每日学习记录 |
| 学习表 | knowledge_point | 知识点节点 |
| 学习表 | knowledge_mastery | 知识点掌握度 |
| 健康表 | health_assessment | 健康评估快照 |
| 健康表 | physical_health_record | 身体健康记录 |
| 健康表 | mental_health_record | 心理健康记录 |
| 健康表 | social_health_record | 社交健康记录 |
| 智能表 | risk_alert | 风险告警 |
| 智能表 | ai_coach_log | AI 对话日志 |
| 智能表 | study_plan | 学习计划 |
| 智能表 | resource_recommendation | 资源推荐 |
| 智能表 | growth_report | 成长档案 |

五、项目进度安排

项目总周期 8 周，按敏捷开发模式分阶段交付：

| 周次 | 阶段 | 任务内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求分析与设计 | 需求分析、技术选型、数据库设计与 ER 图 | 需求文档、ER 图、数据库脚本 |
| 第 2 周 | 数据层开发 | DatabaseManager、11 个 DAO 类、12 个数据模型 | 数据层代码、单元测试 |
| 第 3 周 | 业务层核心开发 | 数字孪生健康评估、成绩预测、知识图谱模块 | 核心业务模块、算法验证 |
| 第 4 周 | 业务层进阶开发 | 风险预警、AI 教练、学习计划、资源推荐 | 完整业务层代码 |
| 第 5 周 | 桌面 GUI 开发 | PyQt5 主窗口、12 个功能页面、双主题 QSS | 桌面端可运行程序 |
| 第 6 周 | Web 后端开发 | FastAPI 19 个路由、Pydantic Schema、依赖注入 | Web API 接口文档 |
| 第 7 周 | Web 前端开发 | React 15 个页面、ECharts 图表、路由守卫、状态管理 | 前端页面可访问 |
| 第 8 周 | 集成与交付 | 集成测试、性能优化、PyInstaller 打包、文档编写、答辩 | EXE 安装包、完整文档 |

六、关键技术难点与解决方案

| 编号 | 技术难点 | 问题描述 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 多线程数据库连接安全 | 并发请求下共享单连接可能导致 500 错误 | 使用 threading.local() 实现线程隔离连接 |
| 6.2 | 成绩预测数据不足 | 新课程数据少时模型训练效果差 | 支持线性回归与梯度提升策略切换 |
| 6.3 | API Key 安全存储 | 配置文件明文存储 API Key 存在风险 | Base64 编码存储，运行时解码 |
| 6.4 | 双界面共享业务逻辑 | 桌面 GUI 与 Web 界面逻辑重复开发 | 业务层独立，统一调用 Business 类接口 |
| 6.5 | 知识图谱可视化布局 | 知识点多且关系复杂，布局易混乱 | NetworkX spring_layout + 掌握度着色 |

七、风险评估与应对

| 编号 | 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 技术风险 | 机器学习预测精度不达标 | 增加梯度提升集成算法，支持交叉验证调参 |
| 7.2 | 进度风险 | 双界面开发工作量大 | 优先完成桌面 GUI，Web 界面并行开发 |
| 7.3 | 依赖风险 | 大语言模型 API 可用性 | 支持多家提供商切换，兼容自定义端点 |
| 7.4 | 数据风险 | 数据库迁移失败 | 分版本 SQL 脚本，幂等执行，可回滚 |

八、测试计划

| 测试类型 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 数据库连接、数字孪生、成绩预测、知识图谱、风险预警、AI 教练 | 6 个测试模块全部通过 |
| 集成测试 | GUI Widget 与业务层联动、Web API 端到端请求 | 核心流程无异常 |
| 性能测试 | 健康评估响应时间、批量导入 100 条学习记录 | 响应 < 2 秒，无内存泄漏 |
| 兼容性测试 | Windows 10/11 桌面端、Chrome/Edge 浏览器 | 主流环境均可正常运行 |

九、交付物清单

| 编号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 源代码 | 四层架构完整代码（business_layer / data_layer / presentation_layer / web / frontend） |
| 9.2 | 数据库脚本 | SQL 建表脚本（schema / v2_extend / v3_health_extend）+ 演示数据 |
| 9.3 | 桌面端程序 | PyInstaller 打包的单文件 EXE（含 logo 图标），约 143 MB |
| 9.4 | Web 端 | FastAPI 后端源码 + React 前端构建产物 |
| 9.5 | 文档 | README 使用说明 + 项目计划书 + 架构设计文档 |
| 9.6 | 配置文件 | config.example.json 配置模板 + build.spec 打包配置 |

十、团队分工与协作

| 角色 | 职责 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发工程师 | 数据层 + 业务层 + Web API | DatabaseManager、DAO、Business 类、FastAPI 路由 |
| 前端开发工程师 | 桌面 GUI + Web 前端界面 | PyQt5 Widget、React 页面、ECharts 图表、主题样式 |
| 算法开发工程师 | 成绩预测模型、知识图谱算法、风险预警规则 | 机器学习模型、NetworkX 图谱、规则引擎 |
| 测试运维工程师 | 单元测试、打包部署、文档编写 | pytest 测试用例、PyInstaller 打包、README 文档 |

—— 文档结束 ——

版本 v1.0    2026-08-11